УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Энергонефть Томск»

___________В.А. Мажурин

«___»____________2022 г.

Паспорт инвестиционного проекта

ООО «Энергонефть Томск» 2023-2024 гг.

Содержание инвестиционного проекта

ООО «Энергонефть Томск» на территории Томской области

на 2023-2024 гг.

Оглавление

1.	Общие сведения об инвестиционном проекте	3

2.	Проект «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Томской области»	3

2.1.	Цели и обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	3

2.2.	Характеристики объектов инвестиционной деятельности	3

2.3.	Места расположения объектов инвестиционной деятельности	4

2.4.	Сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности	4

2.5.	Показатели энергетической эффективности оборудования и других показателей инвестиционного проекта	4

2.6.	Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта	5

- Общие сведения об инвестиционном проекте

Инвестиционная программа ООО «Энергонефть Томск» 2023-2024 гг. состоит из одного инвестиционного проекта, а именно:

Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Томской области;

Общая сумма капиталовложений за два года составляет 49,390 млн. рублей, без учета НДС. Источники финансирования – амортизационные отчисления и прибыль на капитальные вложения, учитываемые в составе необходимой валовой выручки (далее – НВВ) сетевой организации на каждый соответствующий год (приложение 1).

- Проект «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Томской области»

  - Цели и обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта

Целью реализации инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Томской области в период с 2023 по 2024 годы» является исполнение обязанностей сетевой организации, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Согласно п. 5 ст. 37 35-ФЗ с 1 января 2022 года обязанность по установке (замене) приборов учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии переходит от потребителей к сетевой организации.

С 1 января 2022 для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В случае нарушения сетевой организацией обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства РФ, в отношении сетевой организации предусмотрены штрафные санкции (п.6 статьи 9.16 КоАП РФ, п.1 статьи 9.21 КоАП РФ, п.2 статьи 9.21 КоАП РФ).

  - Характеристики объектов инвестиционной деятельности

В рамках реализации инвестиционного проекта включению в ИСУЭ подлежат индивидуальные и общедомовые приборы учета электрической энергии, установленные у потребителей электрической энергии, подключенные напрямую или опосредованно к сетям сетевой организации, расположенных в зоне деятельности ООО «Энергонефть Томск».

Потребность в установке (замене) приборов учета в 2023-2024 определена в соответствии с базой потребителей ООО «Энергонефть Томск» и сроками исполнения обязательств в соответствии с п.30 Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 890

Программой предусмотрена замена индивидуальных приборов учета и трансформаторов тока у которых закончились сроки поверки. Для обеспечения автоматизированного дистанционного сбора данных с приборов учета. В рамках проекта предусмотрена установка аппаратно-программного комплекса на базе ООО «Энергонефть Томск» обеспечивающего информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии с формированием личных кабинетов потребителей.

Передача данных с приборов учета на аппаратно-программный комплекс предусмотрена по сети GSM в зоне покрытия сети. В зонах где сеть отсутствует посредством сбора данных на мобильные устройства(ноутбук) с последующей выгрузкой в корпоративную сеть.

Более подробно процесс описан в типовых технических решениях (приложение 2).

Информация о количестве приборов учета, подлежащих установке (замене) в рамках исполнения инвестиционного проекта, приведена в Таблице 1.

Количество приборов учета подлежащих установке (замене), в шт.

Таблица 1

| № п/п | Оборудование | 2023 | 2024 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы учета, в т.ч.: | 635 | 113 | 748 |
| 1.1 | приборы учета потребителей | 635 | 113 | 748 |

Стоимость 1 прибора учета, подлежащего установке (замене), в руб.

| Стоимость счётчиков: | без НДС | с НДС |
| --- | --- | --- |
| Однофазный счётчик | 16 978,00 | 20 373,60 |
| Трехфазный прямого включения | 33 111,00 | 39 733,20 |
| Трехфазный полукосвенного включения | 33 384,00 | 40 060,80 |
| Трехфазный косвенного включения | 33 384,00 | 40 060,80 |
| Трансформаторы тока | 794,66 | 953,59 |

Начальная максимальная цена рассчитана как среднее значение на основании коммерческих предложений от поставщиков (приложение 3.1, 3.2).

  - Места расположения объектов инвестиционной деятельности

Приборы учета потребителей: частные жилые дома, РУ-04кВ, опоры ВЛ-04кВ.

  - Сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности

Запланированные сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов в эксплуатацию приведены в Таблице 2.

Сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности

Таблица 2

| Объект | Показатель | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСУЭ | Ввод в эксплуатацию | декабрь | декабрь |
|  | Вывод из эксплуатации | - | - |

  - Показатели энергетической эффективности оборудования и других показателей инвестиционного проекта

Расчеты за электрическую энергию должны осуществляться на основании данных о количественном значении потребленной электрической энергии, определенных при помощи приборов учета. Создаваемая ИСУЭ позволяет исключить расчетные способы определения количества электрической энергии, тем самым стимулируя потребителей электрической энергии к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета, и к дальнейшей экономии потребляемой электрической энергии.

  - Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта

При определении стоимости инвестиционного проекта учтен минимальный уровень затрат исходя из расчета двумя способами:

1. С использованием коммерческих предложений от поставщиков оборудования и материалов;

2. В программном комплексе «Гранд-Смета».

Сводный расчет стоимости работ по организации интеллектуальных узлов учета электроэнергии.

Для определения начальной (максимальной) цены (НМЦ) был применен базисно-индексный метод и составлен сметный расчет с применением утвержденных в АО «Томскнефть» ВНК индексов к элементам прямых затрат (сметно-нормативная база ФЕР-2001) по видам строительных и специально - строительных и монтажных работ по АО «Томскнефть» ВНК (приказ № 0230 от 10 марта 2021г.):

Таблица 3

| Класс напряжения объекта, кВ | Стоимость за единицу, без НДС, руб. | Стоимость за единицу, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| СМР однофазного интеллектуального узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору) | 26 427,65 | 31 713,18 |
| СМР трехфазного интеллектуального узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору) | 40 922,55 | 49 107,06 |
| СМР трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в выносном шкафу | 195 472,89 | 234 567,47 |
| СМР трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП " (СМР, ПНР) | 55 672,34 | 66 806,81 |

Программно-технический комплекс

| Наименование | Стоимость за единицу, без НДС, руб. |
| --- | --- |
| Проектно-изыскательные работы | 1 260 000 |
| Сервер (2 шт.) | 2 172 230 |
| Программное обеспечение | 1 674 890 |

Начальная максимальная цена рассчитана как средняя на основании коммерческих предложений от поставщиков (приложение 4.1,4.2,.4.3).

Затраты на инвестиционный проект по НМЦ, в тыс. руб. (без НДС)

Таблица 4

| № п/п | Наименование ИП | 2023 | 2024 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание ИСУЭ | 38 094 | 11 296 | 49 390 |

2. В программном комплексе «Гранд-Смета».

Расчет затрат в программном комплексе «Гранд-смета» выполнен на основании Сборников государственных сметных нормативов:

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования ФЕРм 81-03-08-2001 Сборник 8. Электротехнические установки;

Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование ФССЦ 81-01-2001;

Федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы ФЕРп 81-05-02-2001, Сборник

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

На основании вышеуказанных параметров и количества приборов учета, используемых для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии в программном комплексе «Гранд-смета» произведён расчет затрат на инвестиционный проект в разрезе элементов затрат (приложение 5)